W A S H L A B E L P R I N T A S S I S T A N T 水洗唛打印助手 使用说明与交付报告 交付对象：星期衣精致洗衣（门店工作机） 交付日期：2026 年 9 月 22 日 版本：v1.0 水洗唛打印助手 · 使用说明与交付报告 v1.0 · 2026-09-22

目    录

1. 交付概述	1

2. 背景与方案设计	2

2.1 原有流程的问题	2

2.2 自动化方案	2

2.3 关键设计决策	2

3. 快速上手	3

3.1 日常三步	3

3.2 控制面板	4

3.3 第一次使用建议	4

4. 校准与设置	4

4.1 旋转方向校准	4

4.2 常用配置项	5

5. 测试与验收记录	5

5.1 测试环境	5

5.2 测试记录	5

5.3 待确认事项与验收结论	6

6. 目录与文件说明	6

7. 常见问题	6

8. 已知限制与注意事项	6

9. 标签内容编辑器（初版）	7

说明：本目录由域代码生成；编辑文档后如页码变化，请右键目录并选择「更新域」刷新页码。

# 1. 交付概述

本报告面向「星期衣精致洗衣」门店的水洗唛打印场景：洗衣管家打印出的水洗唛为 120×30 毫米横版版面，而门店标签机（佳博 GP-9134T）按 30×120 毫米竖版出纸。此前每张标签都需要人工「另存 PDF → 旋转 → 再打印」，步骤繁琐且容易出错。

「水洗唛打印助手」v1.0 已完成开发并通过全链路实测：门店保持原有打印习惯（打印时选择「水洗唛转换」），工具在后台自动完成 捕获 → 旋转排版 → 送印 → 归档 全流程，无需任何额外操作。

表 1　交付成果清单

| 成果 | 内容 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 自动打印工具 | 监视捕获、旋转、送印、归档、日志 | E:\软件开发\水洗唛打印助手 |
| 控制面板 | 一键启停、测试打印、查看日志与目录 | 打开控制面板.cmd |
| 操作脚本 | 启动/停止监视、校准打印、开机自启安装等 | 工具目录（根目录） |
| 标签内容编辑器 | 识别打印数据、编辑字段、预览并打印自定义标签 | 打开标签编辑器.cmd |
| 使用说明（本文） | 原理、操作、校准、常见问题 | 使用说明与交付报告.docx / 使用说明.html |

截至 2026 年 9 月 22 日，核心功能全部实测通过（详见第 5 章）；旋转方向默认采用「顺时针」，并已提供两版校准唛供现场比对，确认后即为最终配置。

# 2. 背景与方案设计

## 2.1 原有流程的问题

原流程需要人工执行四个步骤：打印预览、另存为 PDF、旋转 90 度、再发送到标签机。存在三个问题：一是操作繁琐，每张标签都要重复；二是旋转依靠人工判断，容易方向出错；三是中间 PDF 分散各处，日后补打、对账不便。

## 2.2 自动化方案

工具采用「旁路捕获」思路：不修改洗衣管家本体，而是利用 pdfFactory 虚拟打印机的自动保存能力——每次打印到「水洗唛转换」后，PDF 会自动、静默地保存到指定目录；工具监视该目录，发现新文件后自动完成旋转、排版与送印。

打印水洗唛 → PDF 自动保存 → 监视捕获 → 旋转 90° 并排版 → 打印到标签机 → 自动归档

## 2.3 关键设计决策

- 不侵入原则：不改造洗衣管家、不修改其业务数据，只使用打印链路；相关设置已备份，可随时回退。

- 安全闸：只自动处理尺寸符合标签比例（120×30 毫米）的文件；不符合的文件（如 A4 文档）会被移入 out\hold 目录待人工确认，避免误打。

- 可追溯：每个标签自动归档 PDF 原件与位图预览，补打、对账、复查都方便。

- 默认全自动：捕获成功即自动送印；如需「先预览再打印」，可将自动化模式切换为 dry_run（只预览不打印）。

# 3. 快速上手

## 3.1 日常三步

- 双击「启动监视.cmd」启动后台监视（保持窗口开着；关闭窗口即停止监视）。

- 照常打印水洗唛：打印时选择「水洗唛转换」。

- 完成：工具自动旋转并打印到「水洗唛」，同时归档。

## 3.2 控制面板

如果不习惯命令行窗口，可双击「打开控制面板.cmd」使用图形面板：

表 2　控制面板按钮说明

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 启动监视 / 停止监视 | 打开或停止后台监视进程 |
| 打印校准唛（两版） | 打印顺时针、逆时针两版校准标签 |
| 处理 PDF 文件… | 手动选择一个 PDF 进行旋转打印 |
| 标签编辑器 | 打开标签内容编辑器（识别 → 编辑 → 预览 → 打印） |
| 监视目录 / 归档目录 / 预览目录 / 日志目录 | 一键打开对应文件夹 |
| 使用说明 | 打开本文档的 HTML 版本 |

## 3.3 第一次使用建议

建议先手动打印一张真实水洗唛试跑：确认标签方向、内容完整性后，再进入日常使用。若方向与预期相反，按第 4 章切换旋转方向即可。

# 4. 校准与设置

## 4.1 旋转方向校准

不同门店的标签机安装方向、耗材方向可能存在差异，工具提供两版校准样张：双击「打印校准唛.cmd」，会连续打印两张测试标签——第 1 版为顺时针旋转、第 2 版为逆时针旋转。选择与门店日常输出一致的方向后，在配置文件中设置。

默认值：rotate_dir 为 cw（顺时针）。如需改为逆时针：将 config.json 中 rotate_dir 的值改为 ccw，保存后重新启动监视即可生效。

## 4.2 常用配置项

表 3　主要配置项说明（config.json）

| 配置项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| watch.dirs | 自动保存目录、D:\水洗唛输出、inbox | 需要监视的目录列表 |
| watch.stable_seconds | 8 | 文件连续多少秒不再变化才判定为写入完成 |
| pipeline.rotate_dir | cw | 旋转方向：cw 顺时针 / ccw 逆时针 |
| pipeline.offset_mm | [0, 0] | 打印位置微调（毫米）；如整体右移 0.5 毫米填 [0.5, 0] |
| pipeline.crop_pad_mm | 0.5 | 内容裁剪留边（毫米） |
| print.printer | 水洗唛 | 目标标签机名称 |
| print.dither | true | 灰度抖动；如文字发虚可改为 false |
| automation.mode | auto | auto 自动打印；dry_run 只预览不打印 |
| automation.close_pdffactory_window | true | 处理完成后自动关闭 pdfFactory 弹出窗口 |

配置文件位于工具目录根下（config.json），可用记事本编辑；修改后重启监视生效。

# 5. 测试与验收记录

## 5.1 测试环境

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 门店工作机 | Windows 11（xqyjzxy） |
| 洗衣管家 | 单机版 v6.1.23 |
| 虚拟打印机 | pdfFactory 8.31（水洗唛转换） |
| 标签打印机 | 佳博 GP-9134T（水洗唛，300 点每英寸） |
| 标签规格 | 30×120 毫米竖版（设计版面 120×30 毫米横版） |
| 工具版本 | v1.0（Python 3.14） |

## 5.2 测试记录

| 序号 | 测试项目 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 捕获链路 | 打印测试页到「水洗唛转换」，检查 PDF 自动落盘 | 通过（无弹窗、静默保存） |
| 2 | 连打合并 | 快速连续发起 2 笔打印任务 | 通过（合并为 1 个 2 页 PDF，逐页处理） |
| 3 | 旋转与排版 | 干跑模式生成标签位图并检查尺寸 | 通过（30×120 毫米、300 点每英寸，尺寸精确） |
| 4 | 物理打样 | 打印两版校准唛（顺时针 / 逆时针） | 通过（标签机实际出纸） |
| 5 | 端到端全链路 | 打印 → 捕获 → 旋转 → 送印 → 归档 → 关窗 | 通过（5 个任务、7 张标签全自动完成） |

## 5.3 待确认事项与验收结论

待确认事项：旋转方向需现场目检两张校准唛后最终确认（默认顺时针）；其余配置均无需调整。测试期间共打印若干测试唛（内容均为测试数据，可直接丢弃）。

验收结论：除上述方向目检外，全部验收项均已通过，工具具备投入日常使用的条件。

# 6. 目录与文件说明

表 4　目录与关键文件

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 工具主目录 | E:\软件开发\水洗唛打印助手 |
| app\ | 程序代码（watcher 监视引擎、cli 命令行、ui 控制面板等） |
| out\archive\ | 归档：每个标签的 PDF 原件（补打用） |
| out\previews\ | 预览：处理后的标签位图 |
| out\logs\ | 运行日志（排查问题先看这里） |
| inbox\ | 手动投递目录：放入 PDF 会被自动处理 |
| config.json | 配置文件（旋转方向、偏移、监视目录等） |
| 打开标签编辑器.cmd | 标签内容编辑器入口（识别 → 编辑 → 预览 → 打印） |

# 7. 常见问题

| 问题 | 处理 |
| --- | --- |
| 打印后没有自动出标签？ | 检查「启动监视」窗口是否仍在运行；查看 out\logs 当天日志。 |
| 屏幕上弹出了 pdfFactory 窗口？ | 正常现象，工具处理完成后会自动关闭；无需手动操作。 |
| 想暂停自动处理？ | 关闭「启动监视」窗口，或在控制面板点击「停止监视」。 |
| 标签打印出来方向不对？ | 见 4.1 节：切换 rotate_dir 后重新启动监视。 |
| 有旧标签需要补打？ | 在 out\archive 找到对应 PDF，拖到「把PDF拖到这里处理.cmd」上即可。 |
| 某些 PDF 没有自动打印？ | 尺寸不符合标签比例的文件会被安全闸拦下（移入 out\hold），防止误打。 |
| 电脑重启后需要手动启动吗？ | 默认需要；运行一次「安装开机自启.ps1」即可随登录自动运行。 |
| 会不会影响洗衣管家？ | 不会。工具不修改洗衣管家程序与数据，仅使用打印链路。 |

# 8. 已知限制与注意事项

- pdfFactory 自动保存目录为固定默认位置（经实测无法自定义到其他目录），工具已按该位置配置监听；请勿随意改动该目录内正在生成的文件。

- 旧打印机「水洗唛自动转换」已失效并从系统移除，与本方案无关；本工具不依赖它。

- 工具默认不随开机启动；需要时运行「安装开机自启.ps1」，可随时用「卸载开机自启.ps1」撤销。

- 正式启用前，请先完成旋转方向目检（见第 4 章）；确认无误即完成全部验收。

# 9. 标签内容编辑器（初版）

除自动旋转打印外，工具附带一个「标签内容编辑器」，用于临时调整或自制标签内容：打开后可从最近一次打印数据中自动识别字段（单号、客户、衣物名称、颜色、件数、品牌、损坏说明、服务项目、门店名、条码号），逐项修改后即时预览，并可一键打印到标签机。

使用方式：双击「打开标签编辑器.cmd」，或通过控制面板的「标签编辑器」按钮打开；适用于需要临时补充说明、修改个别字段或补打特殊标签的场景。识别结果可直接手工修正；打印前建议先核对预览。

后续计划：编辑器将持续根据实际使用反馈打磨；其余增强想法（如批量编辑、模板保存）视需要进一步推进。本工具已达到「日常可用、自动运行、可追溯、可回退」的交付标准。使用中如遇问题，请先查阅第 7 章与 out\logs 日志，再行反馈处理。